**项目名称:** 迈科融资头寸管理系统

**整体状态: 正常**

**本周完成主要事项:**

需求调研完成，需求文档的整理与审批签署；

系统设计完成（包括数据库设计、WebService交互、前台UI框架等准备工作）；

用户账号、角色设定完成；

**下周计划:**

与价格中心的需求调研；

**风险及问题:**

暂无；

**请求帮助:**

暂无

**计划:**

|  |  |
| --- | --- |
| **阶段** | **完成时间点** |
| **项目立项与启动** | **2015.4.16（已完成）** |
| **需求调研与确认** | **2015.4.21（已完成）** |
| **开发与单元测试** | **2015.5.13（计划）** |
| **用户测试** | **2015.5.20（计划）** |
| **部署与上线** | **2015.5.22（计划）** |
| **项目关闭** | **2015.6.8（计划）** |

**注：以上计划为暂估，可能存在变动**

**其他信息:**

**项目信息:**

**项目名称：**价格中心系统

**项目目的：**

原OA流程跨部门且结束时间比较长，面对大量的数据无法对质押及赎回信息进行及时方便有效的业务数据管理。因此，由价格中心部门发起，希望开发建立一套融资头寸管理系统来解决这些问题。

**需求方：**价格中心

**上线日：**预计2015.5.22